Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS

CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ANÁLISIS FORENSE Y GEORREFERENCIACIÓN DE TRÁFICO DE CELDAS TELEFÓNICAS PARA EL ITCUP DEL MUNICIPIO DE TARIJA (CERCADO), APLICANDO LAS TIC. GESTIÓN 2026

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Título del Proyecto | MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ANÁLISIS FORENSE Y GEORREFERENCIACIÓN DE TRÁFICO DE CELDAS TELEFÓNICAS PARA EL ITCUP DEL MUNICIPIO DE TARIJA (CERCADO), APLICANDO LAS TIC. |
| Nombre del Postulante | Rodrigo Calle |
| Celular |  |
| Carrera/Unidad | Departamento de Informática y Sistemas |
| Facultad | Ciencias y Tecnología |
| Institución/Centro Cooperante | ITCUP |
| Duración del Proyecto | 8 meses |
| Área/línea de investigación priorizada | Ingeniería de Software |

Tarija – Bolivia

Contenido

1	Introducción	3

2	Descripción del Proyecto	3

2.1	Antecedentes	3

2.2	Justificación del Proyecto	5

2.3	Planteamiento del problema	6

2.4	Objetivos	7

2.4.1	Objetivo General	7

2.4.2	Objetivos Específicos	7

2.5	Matriz del marco Lógico (MML)	8

2.6	Metodología de desarrollo del proyecto	11

2.7	Resultados esperados	12

2.8	Beneficiarios	12

2.8.1	Beneficiarios Directos	12

2.8.2	Beneficiarios indirectos	13

3	Cronograma de Actividades	14

4	Referencias bibliográficas	15

5	Presupuesto general	16

# Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad poner en contexto a los involucrados, presentando de forma clara y precisa los aspectos principales del mismo. En este documento se describe el desarrollo de un sistema web orientado al mejoramiento del proceso de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas, aplicado al Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) del municipio de Tarija (Cercado), con el propósito de optimizar el tratamiento de información proveniente de operadoras telefónicas, reducir los tiempos de análisis y mejorar la calidad de los resultados obtenidos en investigaciones forenses.

El sistema busca apoyar a los peritos e investigadores en la gestión, procesamiento y análisis de datos relacionados con tráfico telefónico, permitiendo automatizar tareas repetitivas como la transcripción de información, normalización de registros, cálculo de permanencias, análisis de movilidad y generación de reportes técnicos y cartográficos, contribuyendo así a una mayor eficiencia en los procesos de investigación.

# Descripción del Proyecto

## Antecedentes

El Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) se encuentra ubicado en el municipio de Cercado, ciudad de Tarija, y forma parte de las instituciones encargadas de apoyar técnicamente las investigaciones realizadas dentro del ámbito forense y criminalístico. Esta unidad tiene como objetivo principal proporcionar apoyo especializado en el análisis de información digital y tecnológica relacionada con procesos investigativos solicitados por el Ministerio Público y otras entidades competentes.

El ITCUP desarrolla actividades orientadas al análisis de datos provenientes de diferentes fuentes tecnológicas, entre ellas la información proporcionada por operadoras de telecomunicaciones, la cual es utilizada en investigaciones relacionadas con delitos como desapariciones de personas, feminicidios, secuestros, violaciones y otros hechos delictivos que requieren la reconstrucción de posibles movimientos de personas mediante el análisis de registros telefónicos.

Dentro de sus funciones principales se encuentra el procesamiento de información relacionada con tráfico de celdas telefónicas, la cual es solicitada mediante requerimientos fiscales u órdenes judiciales. Esta información permite realizar análisis de georreferenciación para determinar posibles ubicaciones aproximadas de dispositivos móviles en determinados periodos de tiempo, lo que contribuye a la reconstrucción de hechos dentro de una investigación.

A continuación, se presentan algunos estudios y trabajos relacionados que sirven como referencia para el desarrollo del presente proyecto (2018–2024):

### Sistema de análisis de registros telefónicos para apoyo en investigaciones forenses (2020)

Este tipo de sistemas se enfoca en la organización y análisis de registros de llamadas y mensajes, permitiendo estructurar información como fechas, horas, antenas utilizadas y tipos de comunicación. Su objetivo principal es facilitar la reconstrucción de eventos dentro de investigaciones criminales mediante el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos.

### Plataforma de georreferenciación de datos móviles para análisis de movilidad (2021)

Este desarrollo propone el uso de sistemas de información geográfica para visualizar la ubicación de antenas de telefonía móvil y representar posibles trayectorias de dispositivos. Permite analizar patrones de desplazamiento basados en la conexión entre antenas y el tiempo de permanencia en cada una de ellas.

### Sistema automatizado para el procesamiento de información de telecomunicaciones en análisis forense (2019)

Investigación orientada a reducir el tiempo de procesamiento de datos provenientes de operadoras telefónicas mediante la automatización de tareas como la normalización de registros, el filtrado de información relevante y el cálculo de indicadores de movilidad.

### Implementación de técnicas OCR para digitalización de documentos en procesos forenses (2018)

Este trabajo se centra en la conversión de documentos físicos o escaneados a formatos digitales mediante el uso de reconocimiento óptico de caracteres, destacando los desafíos asociados a errores de lectura y la necesidad de validación humana en contextos críticos.

## Justificación del Proyecto

El proyecto se justifica en base a los siguientes aspectos:

Tecnológico:

El Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) cuenta actualmente con recursos tecnológicos básicos que permiten el procesamiento y análisis de información digital, tales como computadoras de escritorio, impresoras, acceso a internet y herramientas informáticas utilizadas por el personal técnico. Sin embargo, estos recursos no se encuentran integrados dentro de un sistema especializado que automatice el procesamiento de datos provenientes de operadoras telefónicas, lo que limita la eficiencia en el análisis forense de información de tráfico de celdas.

Económica:

Desde el punto de vista económico, la implementación del sistema representa una alternativa viable para el ITCUP, considerando que actualmente los procesos de análisis forense se realizan de forma manual, lo que implica un consumo elevado de tiempo de trabajo especializado. Esta situación genera costos indirectos asociados al uso de horas hombre en tareas repetitivas como la transcripción, organización y análisis de datos.

## Planteamiento del problema

El proceso de análisis forense de tráfico de celdas telefónicas en el Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) ha evidenciado diversas limitaciones en su funcionamiento actual. A pesar de contar con personal técnico especializado y acceso a información proveniente de operadoras de telecomunicaciones, el tratamiento de los datos continúa realizándose de manera predominantemente manual, lo cual genera demoras significativas y reduce la eficiencia en la obtención de resultados periciales.

Las actividades como la transcripción de información desde documentos físicos o archivos PDF, la organización de registros en hojas de cálculo, la identificación de antenas, el cálculo de permanencias y el análisis de movilidad se realizan sin el apoyo de herramientas automatizadas integradas, lo que incrementa la carga operativa del personal y aumenta la probabilidad de errores humanos durante el procesamiento de los datos.

Esta falta de automatización y estandarización ha derivado en problemas recurrentes, como inconsistencias en la interpretación de registros provenientes de distintas operadoras, dificultad en la normalización de formatos heterogéneos, errores en la transcripción de coordenadas o códigos técnicos, así como retrasos en la generación de informes periciales. Además, el uso de documentos escaneados y archivos no estructurados dificulta la extracción precisa de la información relevante para el análisis forense.

Por otro lado, el incremento en la cantidad de solicitudes de análisis ha generado una mayor presión sobre el personal técnico, el cual debe invertir una cantidad considerable de tiempo en tareas repetitivas que podrían ser automatizadas mediante sistemas informáticos especializados. Esto no solo impacta en la eficiencia del proceso, sino también en la oportunidad con la que se entregan los resultados a las autoridades competentes.

Finalmente, la ausencia de un sistema integrado que permita centralizar la gestión de datos, automatizar el procesamiento de información telefónica y facilitar la georreferenciación de antenas limita la capacidad del ITCUP para optimizar el análisis de movilidad y reconstrucción de eventos, afectando directamente la rapidez y precisión de los resultados obtenidos en las investigaciones.

## Objetivos

### Objetivo General

Mejorar del proceso de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas para el ITCUP del municipio de tarija (cercado), aplicando las TIC.

### Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP

- Capacitar a los usuarios que tienen acceso al sistema informático web.

## Matriz del marco Lógico (MML)

| Resumen Narrativo del Proyecto | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin Contribuir al fortalecimiento y optimización de los procesos de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP de Tarija (Cercado | Después de 2 años de la ejecución del proyecto, se habrá optimizado la eficiencia de los procesos de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP en al menos un 60% respecto al año base (2026). | Generación de reportes anuales y comparación respecto al año base. | El ITCUP mantiene su operatividad institucional, disponibilidad de información de operadoras telefónicas y continuidad en el uso de herramientas tecnológicas para análisis forense. |
| Objetivo General (Propósito) Mejoramiento del proceso de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas para el ITCUP del municipio de tarija (cercado), aplicando las TIC. | Al finalizar el proyecto, se automatizará en un 95% de los procesos de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas para el ITCUP, según la fórmula: F=procesos automatizadostotal procesos *100% F=1213*100%=95% | Carta formal de conformidad de parde del ITCUP | Disponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios. Los usuarios hacen uso del sistema web |
| Objetivos Específicos (Componentes) C-1: Sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP, desarrollado C-2: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado. | A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado un sistema informático web para los procesos de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas para el ITCUP, basado en los requerimientos expresados bajo la norma IEEE830. Al finalizar el proyecto, se ah capacitado a los dos usuarios que tienen acceso al sistema informático web del ITCUP | Documento que certifique la finalización del desarrollo del software corregido por la docente de taller III. - Lista de Asistencia con la firmada de los Asistentes. - Fotografías Impresas. | Disposición del Perito Informático para brindar información necesaria. |
| Actividades C-1 Sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP, desarrollado - Analizar, determinar los requisitos del sistema. - Diseñar el sistema. - Programación del sistema. - Pruebas del sistema. C-2: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web. - Planificación de la capacitación - Elaboración de un manual - Ejecución de la capacitación | Resumen presupuesto 1.- Componente 1: 8,000 2.- Componente 2: 4,000 3.- Componente 3: 780 Total Bs. 13,780 | Comprobantes de los ingresos y egresos. | El desembolso se realiza puntualmente por parte del ITCUP |

## Metodología de desarrollo del proyecto

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la metodología Scrum, un marco de trabajo ágil ampliamente adoptado en el desarrollo de software. Scrum se caracteriza por ser iterativo e incremental, permitiendo una gestión flexible y eficiente del proyecto a través de ciclos cortos llamados sprints, fomentando la colaboración continua entre todos los involucrados.

¿Qué es Scrum?

Scrum es una metodología ágil que organiza el trabajo en ciclos cortos de tiempo, llamados sprints, los cuales tienen una duración fija (generalmente de una a cuatro semanas). Esta metodología permite realizar entregas parciales y funcionales del producto, adaptándose a cambios durante el proceso de desarrollo.

¿Cómo se aplica Scrum en los proyectos?

Scrum se basa en la colaboración de tres roles fundamentales:

- Product Owner: Es quien define qué se debe construir, prioriza las tareas y representa al cliente.

- Scrum Master: Asegura que el equipo siga correctamente la metodología Scrum, elimina obstáculos y facilita el proceso.

- Development Team: Es el equipo encargado de construir el producto, incluyendo programadores, diseñadores, entre otros.

Las tareas se organizan y gestionan mediante un tablero (por ejemplo, en Jira), dividiéndose en listas como: To Do, In Progress y Done. Durante cada Sprint se realizan reuniones claves como la planificación, la revisión, y la retrospectiva del trabajo realizado.

Aplicación de Scrum en este proyecto

En este proyecto se ha adaptado Scrum según el contexto académico. Los roles han sido distribuidos de la siguiente forma:

- Product Owner: Perito Informático ITCUP

- Development Team: Mi persona quien realiza todo el trabajo de desarrollo, diseño, programación y capacitación

- Scrum Master: La docente, quien guía, supervisa y revisa el avance del proyecto según las fechas establecidas.

El proceso de trabajo se organiza en las siguientes etapas:

- Product Backlog:
Se realiza una lista general con todos los requerimientos del sistema. Esta lista se gestiona utilizando la herramienta Jira.

- Sprint Planning:
Se seleccionan los elementos prioritarios del Product Backlog para trabajar durante un Sprint.

- Sprint Backlog:
Se detallan las tareas a realizar en ese Sprint y se asignan.

- Sprint Review:
Al finalizar cada Sprint, se presenta el avance a la docente (Scrum Master), quien evalúa y brinda retroalimentación.

- Sprint Retrospective:
Finalmente, se reflexiona sobre el Sprint anterior, se identifican los aspectos a mejorar y se planifican mejoras para el siguiente Sprint.

## Resultados esperados

- Sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP, desarrollado.

- Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado

## Beneficiarios

### Beneficiarios Directos

- Peritos del ITCUP: Principales beneficiarios, ya que el sistema está diseñado para facilitar el procesamiento, análisis y georreferenciación de información de tráfico de celdas telefónicas, reduciendo tiempos y mejorando la precisión en los resultados.

- Investigadores forenses: Se benefician al contar con herramientas que permiten organizar, analizar y visualizar información de manera más eficiente, apoyando la toma de decisiones en los procesos investigativos.

- Personal técnico del ITCUP: Se beneficia al automatizar tareas repetitivas como la transcripción, normalización de datos y generación de reportes técnicos.

### Beneficiarios indirectos

- Los beneficiarios indirectos son las instituciones judiciales y el Ministerio Público, ya que obtienen informes periciales más rápidos, precisos y estructurados, lo que contribuye a mejorar la calidad de los procesos de investigación y administración de justicia.

# Cronograma de Actividades

| Nº | Actividad | Nº días | Fecha inicio | Fecha Finalización | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Desarrollo del proyecto | 200 | 01/03/2025 | 14/10/2025 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Perfil de proyecto | 13 | 01/03/2025 | 13/03/2025 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componente 1: Sistema web | 147 | 14/03/2025 | 28/10/2025 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Determinación de requisitos IEEE830 | 16 | 15/03/2025 | 31/03/2025 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizar el primer Product backlog Inicial | 5 | 1/04/2025 | 05/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño de la base de datos | 6 | 06/04/2025 | 12/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desarrollo de Sprints | 120 | 13/04/2025 | 28/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprint 1 | 17 | 13/04/2025 | 30/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sprint 2 | 15 | 01/05/2025 | 16/05/2025 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8 | Sprint 3 | 13 | 17/05/2025 | 30/05/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sprint 4 | 15 | 01/06/2025 | 15/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprint 5 | 25 | 01/07/2025 | 25/07/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sprint 6 | 10 | 16/08/2025 | 02/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sprint 7 | 25 | 03/09/2025 | 28/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componte 3: Capacitación | 15 | 29/09/2025 | 14/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración de material | 8 | 29/09/2025 | 07/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Planificación | 6 | 08/10/2025 | 13/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Capacitación | 1 | 14/10/2025 | 14/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Referencias bibliográficas

  Casey, E. (2009). Handbook of digital forensics and investigation. Academic Press.

  Daniel, L. (2017). Cell phone location evidence for legal professionals: Understanding cell phone location evidence from the warrant to the courtroom. Academic Press.

  Elmes, G. A., Roedl, G., & Conley, J. (Eds.). (2014). Forensic GIS: The role of geospatial technologies for investigating crime and providing evidence. Springer.

  Harrington, M., & Cross, M. (2014). Google Earth forensics: Using Google Earth geo-location in digital forensic investigations. Syngress.

  Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2021). Geographic information systems and science (5th ed.). Wiley.

  Memon, J., Sami, M., & Khan, R. A. (2020). Handwritten optical character recognition (OCR): A comprehensive systematic literature review. arXiv.

  Easttom, C. (2026). Digital forensics, investigation, and response (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.

# Presupuesto general

| Nº | RUBROS | Aporte Universidad | Otro Aporte | TOTAL (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPONENTE CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y ORGANIZACIÓN |  |  |  |
|  | Programador junior |  | 10,000 | 10,000 |
|  | Asesoría |  | 500 | 500 |
|  | Capacitación al personal |  | 220 | 220 |
|  | Sub total componente |  |  | 10,720 |
| 2 | COMPONENTE ADMINISTRACION |  |  |  |
|  | Transporte |  | 190 | 190 |
|  | Energía Eléctrica |  | 320 | 320 |
|  | Internet |  | 880 | 880 |
|  | Sub total componente |  |  | 1390 |
| 3 | COMPONENTE CONSULTORIA (Estudios. Investigación y Construcciones) |  |  |  |
|  | Investigaciones |  | 1400 | 1400 |
|  | Sub total componente |  |  | 1400 |
| 4 | COMPONENTE INSUMOS (Materiales y Suministros) |  |  |  |
|  | Hojas |  | 40 | 40 |
|  | Impresiones |  | 150 | 150 |
|  | USB |  | 50 | 50 |
|  | Cable HDMI |  | 30 | 30 |
|  | Sub total componente |  |  | 270 |
| 5 | COMPONENTE CONSULTORIA EQUIPAMIENTO (Maquinaria, Equipo y Vehículos) | 0 | 0 |  |
|  | Sub total componente |  |  |  |
| 6 | COMPONENTE OTROS ACTIVOS REALES |  |  |  |
|  | Sub total rubro |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 13,780 |